Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
PROJEKT

UMOWA Nr ………….

zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie w imieniu, którego działają:
1. …..….....….........….....…..…...….
2. ..............………....…………….....

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
………………………..prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………… zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w związku z art. 6 tej ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na „Modernizację dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu” zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1 Remont dachu – połać dachowa nr 1, który obejmuje:
a/ Rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku;
b/ Rozbiórkę pokrycia z papy;
c/ Demontaż rynien i rur spustowych;
d/ Wymianę podsufitki z desek PCV;
e/ Montaż wiatrownic z desek iglastych nasyconych o gr. 25 mm;
f/ Wzmocnienie oraz wyrównanie krokwi poprzez nabicie jednostronne krawędziaków o przekroju
50x250 mm oraz długości 8,1 m;
g/ Wymianę deskowania dachu z desek o gr. 25 mm na styk;
h/ Wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych – Ursa Wełna Standard 45 100 mm;
i/ Wstawienie klinów styropianowych trójkątnych 10x10 oklejonych papą w narożnikach attyk, kominów, murków ogniowych;
j/ Obsadzenie kominów wentylacyjnych;
k/Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo. Papa termozgrzewalna podkładowa;
l/ Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa- IZOLMAT PLAN PYE PV S5, 2 SS, Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS. Grubość – 5,2 (+/-2) mm. Osnowa – poliester. Giętkość mod SBS < - 25 st. C. Kolor posypki – zielona;
ł/ Wykonanie obróbek blacharskich – blacha stalowa ocynkowana płaska o gr. 0,55 mm;
m/ Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej;
n/Montaż nasady wentylacyjnej dachowej o śr. 150 mm typu turbowent. W skład zestawu wchodzi : Turbowent TU 150 CAL-TB-S. Kołnierz zamykający ocieplenie NKD-G (D) górny/dolny. Rura prosta RPD (izolowana) 1,0+0,5 m. Przejście dachowe kątowe PDK. Podpora pośrednia PPD, kołnierz, anepostat wyciągowy fi 150 mm.
2.2. Remont dachu – połać dachowa nr 2, który obejmuje:
a/ Rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku;
b/ Rozbiórkę pokrycia z papy;
c/ Demontaż rynien i rur spustowych;
d/Wykonanie podsufitki z desek profilowanych o gr. 25 mm;
e/Montaż wiatrownic z desek iglastych nasyconych o gr. 25 mm;
f/Wzmocnienie oraz wyrównanie krokwi poprzez nabicie dwustronne krawędziaków o przekroju
50x250 mm oraz długości 8,1 m;
g/Wymianę elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi;
h/Prostowanie oraz klinowanie połaci dachu;
i/Wymianę deskowania dachu z desek o gr. 25 mm na styk;
j/Wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych – Ursa Wełna Standard 45 100 mm;
k/Wstawienie klinów styropianowych trójkątnych 10x10 oklejonych papą w narożnikach attyk, kominów, murków ogniowych;
l/Obsadzenie kominów wentylacyjnych;
ł/Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo. Papa termozgrzewalna podkładowa;
m/Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa- IZOLMAT PLAN PYE PV S5, 2 SS, Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS. Grubość – 5,2 (+/-2) mm. Osnowa – poliester. Giętkość mod SBS < - 25 st. C. Kolor posypki – zielona;
n/ Wykonanie obróbek blacharskich – blacha stalowa ocynkowana płaska o gr. 0,55 mm;
o/ Montaż rynien oraz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.
2.3.Remont dachu – połać dachowa nr 3, który obejmuje:
a/Rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku;
b/ Rozbiórkę pokrycia z papy;
c/ Demontaż rynien i rur spustowych;
d/Wykonanie podsufitki z desek profilowanych o gr. 25 mm;
e/Montaż wiatrownic z desek iglastych nasyconych o gr. 25 mm;
f/Wymianę elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi;
g/Wymianę deskowania dachu z desek o gr. 25 mm na styk;
h/Montaż podwaliny do styropapy z tarcicy nasyconej;
i/Krycie dachu styropapą gr. 15 cm na podłożu betonowym (bez zrywania starej papy – tylko renowacja), montaż kominków wentylacyjnych 24 szt. < styropapa jednowarstwowa laminowana EPS 80 gr. 15 cm>;
j/Wstawienie klinów styropianowych trójkątnych 10x10 oklejonych papą w narożnikach attyk, kominów, murków ogniowych;
k/Obsadzenie kominków wentylacyjnych;
l/Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa- IZOLMAT PLAN PYE PV S5, 2 SS, Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS. Grubość – 5,2 (+/-2) mm. Osnowa – poliester. Giętkość mod SBS < - 25 st. C. Kolor posypki – zielona;
ł/Wykonanie obróbek blacharskich – blacha stalowa ocynkowana płaska o gr. 0,55 mm;
m/ Montaż rynien oraz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej;
n/Przemurowanie kominów z cegieł – cegła pełna klinkierowa.
2.4. Remont dachu – połać dachowa nr 4, który obejmuje:
a/ Rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku;
b/ Demontaż rynien i rur spustowych;
c/Wstawienie klinów styropianowych trójkątnych 10x10 oklejonych papą w narożnikach attyk, kominów, murków ogniowych;
d/Obsadzenie kominków wentylacyjnych;
e/ Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa- IZOLMAT PLAN PYE PV S5, 2 SS, Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS. Grubość – 5,2 (+/-2) mm. Osnowa – poliester. Giętkość mod SBS < - 25 st. C. Kolor posypki – zielona;
f/Wykonanie obróbek blacharskich – blacha stalowa ocynkowana płaska o gr. 0,55 mm;
g/ Montaż rynien oraz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.
2.5. Remont dachu – połać dachowa nr 5, który obejmuje:
a/ Rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku;
b/ Demontaż rynien i rur spustowych;
c/Montaż wiatrownic z desek iglastych nasyconych o gr. 25 mm;
d/Wstawienie klinów styropianowych trójkątnych 10x10 oklejonych papą w narożnikach attyk, kominów, murków ogniowych;
e/Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa- IZOLMAT PLAN PYE PV S5, 2 SS, Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS. Grubość – 5,2 (+/-2) mm. Osnowa – poliester. Giętkość mod SBS < - 25 st. C. Kolor posypki – zielona;
f/Wykonanie obróbek blacharskich – blacha stalowa ocynkowana płaska o gr. 0,55 mm;
g/ Montaż rynien oraz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.

2.6. Remont dachu – połać dachowa nr 6, który obejmuje:
a/Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa- IZOLMAT PLAN PYE PV S5, 2 SS, Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS. Grubość – 5,2 (+/-2) mm. Osnowa – poliester. Giętkość mod SBS < - 25 st. C. Kolor posypki – zielona

Powyższe prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz przedmiarem robót.

3. Zamawiający wymaga, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.
4. Roboty wykonywane będą z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

§2
Termin realizacji
Termin realizacji prac będących przedmiotem umowy ustala się do dnia 04.05. 2023 r. do dnia 31.08.2023 r.
§3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Przekazanie placu budowy.
3. Wyznaczenie daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy nie później niż w terminie 7 dni
   od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru i dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych zgodnie z §7 niniejszej umowy.
4. Udział w odbiorze końcowym.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.
6. Udział w odbiorze ostatecznym.
§4
Obowiązki Wykonawcy
  1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz dopełnienia wszelkich wymogów formalnych wynikających z prawa budowlanego i innych przepisów prawa, związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych.
3. W czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zapewnienie nadzoru technicznego wraz
   z nadzorem nad pracownikami w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
4. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w czasie trwania robót oraz utrzymywanie porządku na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
5. Przyjęcie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:
  1. wyposażenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,
  2. wykonanie robót tymczasowych, które okażą się potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych.
6. Utrzymywanie terenu budowy:
1. w stanie wolnym od zbędnych przeszkód z obowiązkiem usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne,
2. przestrzeganie w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności; Ustawy
   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. z 2021 r. poz. 888), oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j. z 2021 r. poz. 779),
3. zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wywóz ich na własny koszt,
4. zapewnianie ochrony mienia,
5. zapewnienie oznakowania i zabezpieczenie terenu budowy,
6. zapewnienie usuwania awarii powstałych w okresie i w związku z prowadzoną budową.
1. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków, świadczeń dla swoich pracowników i osób zatrudnionych. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót w formie ryczałtu ustalonego po podpisaniu umowy z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu.
3. Wykonawca dostarczy na czas trwania budowy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnalizacje i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
4. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych
   i informacji wymaganych tą ustawą.
5. Usunięcie wad przedmiotu umowy wykrytych w toku realizacji umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Uprzedzenie pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego, a także opóźnieniem wynikającym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
7. Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
   i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332).
8. Po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz wykonanie robót porządkowych i odtworzeniowych terenu wraz z obiektami i urządzeniami uszkodzonymi lub zdemontowanymi w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, we własnym zakresie i na własny koszt.
§5
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.
2. Za wykonanie umowy strony uznają bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy określonego §1, doprowadzenie terenu budowy (w tym nieruchomości osób trzecich) do stanu pierwotnego nadającego się do użytku.
3. Wykonawca oświadcza, że jako przedsiębiorca zawodowo trudni się działalnością będącą przedmiotem umowy.
4. W okresie gwarancji oraz usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do podpisania protokołu ostatecznego, wszelkie zagrożenia obejmujące uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy stanowią ryzyko Wykonawcy.
§6
Rozliczenia
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości …………………złotych brutto (słownie brutto: ………………. 00/100) wraz z podatkiem VAT.
Faktury należy wystawiać dla:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Koniecwałd 1, 82-400 Sztum,
NIP: 579 15 37 152.
2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową, niezmienną – jak określono w zapytaniu ofertowym:
  a/ Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
  z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania
  i odbioru robót oraz przedmiarem robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
  b/ Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Rozliczenie finansowe nastąpi po wystawieniu faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Termin zapłaty strony ustalają do 21 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Należność płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
7. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez Zamawiającego oraz dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiór obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawców.
8. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź podwykonawców potwierdzające, że Wykonawca zgodnie z zawartą z nim umową uregulował należności z tytułu wykonanych i odebranych robót.
9. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.
§7
Odbiory
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
  a/ odbiór końcowy – po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy,
  b/ odbiór ostateczny – przed upływem okresu gwarancji.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie na adres Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, w innym przypadku data wpływu uważana będzie za datę zakończenia robót.
3. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
4. Obiorów dokonuje Komisja, w skład, której wchodzą:
  1. przedstawiciel Wykonawcy,
  2. przedstawiciel Zamawiającego,
  3. przy udziale przedstawiciela Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu.
5. Strony ustalają, że z prac komisji zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy członków Komisji. Protokół ten stanowił będzie podstawę wystawienia faktury.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wstrzymuje czynności odbiorowe, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 4 niniejszego paragrafu.
7. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego wartość użytkową wykonanych robót.
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, takich wad lub naruszeń, które nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć
   w czasie odpowiednim, Zamawiający może:
  a/ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót określonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej możliwości, dokonać oceny przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, albo
  b/ zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia albo
  c/ zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej szkody z wynagrodzenia,
       co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Odbiór ostateczny będzie dokonany przed upływem terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
§8
Gwarancja i rękojmia
  1. Gwarancja
  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi
     ……………………. miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
  1. wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót,
  2. usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.
  1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
  2. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
  3. Zapis pkt. 1.4. niniejszego ustępu nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Rękojmia
  1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie …………….. miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.
  2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
  3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż
     1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do Przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
  4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
  5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w pkt. 2.3. niniejszego paragrafu, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§9
Podwykonawcy*
1. Strony ustalają, że bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania części robót podwykonawcy, jeżeli nie wskazał tego w ofercie. Zgodnie z zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego Wykonawca przedstawiał będzie umowy lub ich projekty z Podwykonawcami (Wykazanymi w ofercie) do akceptacji przez Zamawiającego, z wykazaniem zakresu ich robót. Zapłata faktur następować będzie po złożeniu przez Wykonawcę (Partnera Wiodącego w przypadku konsorcjum) oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu należności za prace przez niego wykonane.
2. Postanowienia zawarte w umowach z Podwykonawcami nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w zakresie formy rozliczania za wykonanie roboty.
3. Występując o zgodę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy będzie przez Strony uważany za wyrażenie zgody na jej zawarcie z podwykonawcą. Umowy nieprzedłożone Zamawiającemu, będą uważane za niezawarte, w stosunkach pomiędzy stronami, a roboty nimi objęte za zrealizowane przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
6. Wszystkie zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
  * Uwaga: zapisy dotyczące podwykonawcy będą umieszczone w umowie zawartej z wykonawcą, o ile w ofercie wskaże udział w realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcy.
                §10
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.
  2. za nie dotrzymanie terminu realizacji robót, o którym mowa w §2 niniejszej umowy,
     w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
  3. za nie dotrzymanie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach końcowych lub
     w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzeń brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad wg protokołów podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę lub jednostronnego protokołu,
1. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości umownej wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.
3. W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§11
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do dostąpienia od umowy, bez kar umownych:
a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b/zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c/ Wykonawca nie rozpoczął w ustalonym terminie robót.
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
§12
Siła wyższa
Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się
z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.
1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej.

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę
o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia.
3. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na wystąpienie siły wyższej.
4. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.

§13
Zmiany umowy i postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i winny być sporządzone
     w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  3. Strony umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wynikłych na tle realizacji umowy.
  4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
  5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

   ………………………………	……………………………
        ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA